Утвержден

приказом директора

№168 (о)  от 19.09.2012г.

План работ

по внедрению системы ведения электронного журнала

успеваемости обучающихся и электронных дневников

на 2012-2013 учебный год

| № | Вид деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка пакета организационно-правовой документации, регламентирующей внедрение ЭД и ЭЖ | до 01.10.2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | до 01.10.2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. | до 01.10.2012 г. | Бовырин А.А., классные руководители |
|  | Раздача персональных пригласительных кодов учителям, обучающимся и их родителям, активация пользователей | с 01.10.2012 | Бовырин А.А., классные руководители |
|  | Ознакомление классных руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями работы сервиса «Дневник.ру» | до 01.11.2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Обучение навыкам работы с электронным журналом классных руководителей, оказание технической и методической помощи. | октябрь 2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Регистрация новых пользователей (обучающихся, учителей, родителей) в системе «Дневник.ру» | до 01.11.2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Установка оборудования и подключение компьютеров в кабинетах к сети Интернет | до 30 декабря 2012 г. | Системный администратор |
|  | Размещение на школьном сайте нормативно-правовых документов по ведению ЭД и ЭЖ. | до 30 декабря 2012 г. | Бовырин А.А. |
|  | Оказание консультационной помощи обучающимся и их родителям (законным представителям) по использованию электронных дневников. | в течении года | Бовырин А.А., классные руководители |
|  | Контроль за ведением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе | в течении года | Администрация школы |
|  | Обучение работе с сервисом «Дневник.ру» учителей-предметников | до 01.04.2013 |  |