МКОУ Воскресенская средняя общеобразовательная школа

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Попечительского Совета**

23 ноября 2013 года №3

Председатель: Шадрунов С.Н.

Секретарь: Козлова Н.В.

Присутствовали: Махотин А.В.

 Привалов В.В.

 Соловьёв С.В.

Федулов С.А.

Отсутствовали: Вздыхин А.В.

Доронин С.И.

 Попов Ф.П.

 Шубин П.В.

Повестка дня:

I. Отчёт по ремонту туалета в начальной школе;

II. Благоустройство стадиона;

III. Создание некоммерческой организации для сбора пожертвований на благоустройство территорий как школы, так и посёлка в целом.

1. ВЫСТУПИЛИ:

В связи с отсутствием Доронина С.И. отчитывался Махотин А.В.. С помощью Попечительского Совета выполнены следующие работы: демонтаж старой перегородки, старой сантехники, деревянного пола; зачистка, грунтовка, покраска стен; засыпка подпольного пространства песком глубиной до 1 метра; укладка плитки на пол и на рабочую поверхность рядом с умывальниками. Силами школы были приобретены умывальники со смесителями. Была перенесена электропроводка, проложена новая канализация, заменена система отопления в туалете, смонтированы раковины и водопровод. Сумма затрат со стороны Попечительского Совета оценивается в 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

Ремонт школьного туалета выполнен качественно, в полном объёме и в срок. Распределить указанную выше сумму между Шадруновым С.Н., Соловьёвым С.Н., Дорониным С.И., Федуловым С.А., Поповым Ф.П., Вздыхиным А.В., Шубиным П.В.

II. ВЫСТУПИЛИ:

Шадрунов С.Н., представил черновой вариант проекта по благоустройству стадиона, обозначил основные проблемы и предложил, в первую очередь, провести косметический ремонт раздевалки, скамейки запасных игроков и хоккейной коробки, произвести строительство пристроя к раздевалке.

РЕШИЛИ:

Составить план работ на ближайшую перспективу. Разработать проектно-сметную документацию с помощью ОКСА администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. В срок до 15 декабря 2013 года выполнить следующие виды работ:

1. Строительство пристроя к раздевалке для хранения спортивного инвентаря. Ответственным назначить Соловьёва С.Н.
2. Косметический ремонт помещения и карнизов раздевалки, укладка резинового коврика и установка лавочек в тамбуре раздевалки. Замена верхней обкладочной доски хоккейной коробки. Частичный ремонт скамейки запасных игроков, ремонт калиток. Ответственным назначить Шадрунова С.Н.

III. ВЫСТУПИЛИ:

1. Федулов С.А., предложил создать некоммерческую организацию для сбора пожертвований на благоустройство территорий как школьных, так и посёлка в целом;
2. Соловьёв С.Н., предложил разработать анкеты и раздать их родителям учеников для определения круга лиц, желающих добровольно помогать школе.

РЕШИЛИ:

1. Федулову С.А. поручить подготовить пакет юридических документов для вынесения на обсуждение на следующем Попечительском Совете;
2. Махотину А.В. разработать анкеты для определения круга лиц, желающих помогать школе. Пригласить на следующее заседание Попечительского Совета 14 декабря 2013 года председателей родительских комитетов классов. На сайте школы разместить информацию о деятельности Попечительского Совета.

Председатель С.Н.Шадрунов

Секретарь Н.В.Козлова